MEETING 27.08.2022

- Thành viên:

  - Có mặt : Toàn, Truyền, Dương , Trinh , Tiến, Kiệt , Thắng

  - Vắng: Thanh

- Nội dung :

- Buổi họp hôm nay bàn về những gì các thành viên đã làm được trong tuần qua và nêu những vấn đề đang mắc lỗi để cả nhóm tìm ra phương án giải quyết.

- Đã làm được :

    - Xây dựng thao tác Map gần hoàn Thiện

    - Chụp ảnh online lấy được ảnh về rồi

    - Dữ liệu địa điểm đã hoàn thành

- Vấn đề đang mắc lỗi :

    - Dữ liệu địa điểm (Thanh, Trinh)

- Đã thành đang trong quá trình xử lý bên Database

    - Database ( Truyền, Dương )

- Đang xử lý phần database ( Truyền, Dương )

- Database chưa có phần màu sắc=> bổ xung ngay

- Tạo tiêu đề trong database (hạn 28.08.2022- Toàn)

- Bổ xung phần máy ảnh (hạn 29.08.2022)

- Liên hệ thêm thầy về vấn đề sever

    - API ( Truyền, Dương, Kiệt )

- Chưa có sever => không lấy được API=> chưa hoàn thiện được FE

- Chưa có API đang liên hệ Tuấn để hỗ trợ

    - FE ( Toàn, Tiến)

- Quản Lý User

- Trang đăng nhập và phần xác nhận gmail -> phát sinh lỗi => đang fix

- Máy ảnh đang xử lý API ảnh gửi lên database

- Map :

- Xử lý thêm phần Lat Long

- Hiển thị được địa điểm và đường đi -> nâng cấp hơn

- Hiển thị được danh sách địa điểm -> chọn vào hiển thị được thông tin địa điểm

- Hoàn thành thanh tìm địa điểm đến -> sẽ bổ xung thêm thanh địa chỉ đi

- Thông tin thời tiết có Icon thời tiết, Thành phố,Loại thời tiết

- Quản lý nhóm:

  - Hoàn thành Jira để quản lý project -> add thành viên

  - Các thông tin về dự án có lưu trên Drive

- Khó Khăn:

-	Vừa hoàn thiện chức năng, vừa tìm thông tin, vừa học hỏi cái mới, vừa tìm hiểu lại một vài vấn đề lỗi -> mất thời gian.

MEETING 06.09.2022

- Thành viên:

  - Có mặt : Toàn, Truyền, Dương , Trinh , Tiến , Kiệt

  - Vắng: Thanh , Thắng

- Nội dung :

- Buổi họp hôm nay bàn về những gì các thành viên đã làm được trong tuần qua và nêu những vấn đề đang mắc lỗi để cả nhóm tìm ra phương án giải quyết.

- Đã làm được :

    - Xây dựng thao tác Map gần hoàn Thiện

    - Chụp ảnh online lấy được ảnh về rồi

    - Dữ liệu địa điểm đã hoàn thành

    - Gửi được email

- Vấn đề đang mắc lỗi :

    - Máy ảnh (Toàn,Tiến)

- Đang gán vào Map

- Đã icon=>Đang design lại giao diện cho hợp lý

    - Dữ liệu địa điểm (Thanh,Trinh)

- Điền link ảnh vào bảng phân tích dữ liệu( Trinh )=>đã hoàn thành

    - Server( Dương )

- Đã có sever =>liên hệ thầy và Tuấn để lấy (ngày 07/09/2022)=>bảo mật 1 người đại diện

- Lấy server =>Để add dữ liệu vào server

    - API (Kiệt,Truyền)

- API đang bị lỗi=> đang fix lỗi

- Python chưa mượt

    - FE ( Toàn, Tiến)

- Quản Lý User

- Dương gửi dữ liệu cho Toàn

- Hoàn thiện Đăng nhập, đăng ký,máy ảnh

- Đang hoàn thiện hơn về giao diện

- Map :

- Đã gần hoàn thiện Lat Long

- có các chức năng:

- xem thời tiết

- vị trí gợi ý (số km,...)

- chọn loại địa điểm (ngân hàng,...)

- địa điểm đi và đến,...

=>chưa có ảnh->lấy lại link ảnh, chưa có thời gian đóng và mở cửa.

- Quản lý nhóm:

  - Hoàn thành Jira để quản lý project -> add thành viên

  - Các thông tin về dự án có lưu trên Drive

- Khó Khăn:

-	Gửi Email đôi lúc còn bị lỗi

MEETING 12.09.2022

1.Thành viên

Có mặt: Toàn , Truyền,Thanh, Trinh, Kiệt ,Dương.

Vắng:Tiến ( Có Phép ), Thắng.

2. Nhiệm vụ tuần trước

Lấy link ảnh (Trinh đã hoàn thành)

3. Tính năng đã xong

3.1. Quản lý người dùng (phần đăng nhập đăng ký đã xong  nhưng chưa lấy được dữ liệu người dùng )

3.2. Deploy python trên server

3.3. Map đang trong quá trình hoàn thiện hơn

4.Tiếp tục tiến hành

4.1.Toàn

- Máy ảnh(đã có) -> căn chỉnh thêm cho hợp lý.

- Bổ xung thêm ảnh vào các địa điểm .

- Hoàn thiện thêm lịch sử chuyến đi (mở rộng chưa gấp)

- Bổ xung chức năng trời mưa gợi ý đến địa điểm khác.

4.2. Kiệt, Truyền

- Đang xử lý API theo hướng cũ.

4.3.Dương

- Hoàn thiện trang admin

- Quản lý người dùng ( thêm ,sửa ,xóa user).

- Quản lý API.

5. Khó khăn

- Xử lý API nặng chưa giải quyết được hoàn toàn.

- Chưa lấy được câu hỏi trong bài test trạng thái.

6.Việc cần làm để khắc phục

- bắt đầu học cách sử dụng jira để quản lý dự án hiệu quả hơn.

- Sẽ có 1 buổi họp offline trong tuần này ( sẽ báo trước 1 ngày trong nhóm zalo) để nắm rõ tiến độ của nhóm.

MEETING 24.09.2022

1.Thành viên

Có mặt: Toàn, Truyền, Trinh, Kiệt , Dương,Tiến.

Vắng:  Thắng,Thanh.

2. Nhiệm vụ

-Soạn slide báo cáo . Deadline 28/09/2022-02/10/2022=> lấy thông tin trên drive,jira,... (Trinh và Thanh, Toàn hỗ trợ)

3. Tính năng đã xong

3.1. Giao diện quản lý người dùng

3.2. Chức năng map

4.Tiếp tục tiến hành

4.1.Toàn

- Máy ảnh cải thiện thêm.

- Bổ xung chức năng trời mưa gợi ý đến địa điểm khác.

- Lấy API

4.2. Kiệt, Truyền

- Đang xử lý API .

4.3.Dương

- Bổ xung API người dùng

- 4.4. Tiến

- Map làm giống thiết kế-> chưa lấy được API->đang tìm giải pháp

4.5. Chức năng ưu tiên

- Đẩy mạnh thời tiết, gợi ý địa điểm

5. Khó khăn

- Xử lý API nặng chưa giải quyết được hoàn toàn.

6.Thông báo

- Thứ 2(26/09/2022) họp offline tại AI lab B501 lúc 17h00

- Code sẽ đẩy lên Git.

- Dự kiến:

+   T6 Tester có thể test

+   T7 fix bug

+  CN nộp báo cáo cho thầy

- Lịch thi : 14h45-15h00 ngày 04/10/2022

HỌP OFFLINE 26.09.2022

1.Thành viên

Có mặt: Toàn, Truyền, Trinh, Kiệt , Dương,Tiến, thầy Phước.

Vắng:  Thắng,Thanh.

2. Thầy hướng dẫn

-Bắt được vị trí hiện tại hiện danh sách gợi ý địa điểm đi dựa vào cảm xúc

- Cách 1: dựa vào ngày tháng năm sinh và sở thích màu sắc

- cách 2:Hỏi ngay từ đầu là người dùng thích loại hình du lịch nào-> hiện danh sách gợi ý các địa điểm

=> có thể gợi ý đổi địa điểm đi khi có thời tiết bất tiện như trời đột ngột đổ mưa,...

- Chưa có lịch trình của chuyến( giống như có hướng dẫn viên)  -> cần nghiên cứu thêm và đẩy mạnh

- Trên hành trình chuyến đi thể hiện các tiện ích (nhà hàng,...)

- Tính tổng khoảng cách, thời gian,chi phí của chuyến đi( tổng thời gian=thời gian di chuyển giữa các địa điểm + thời gian ước lượng lưu lại địa điểm đó; tổng khoảng cách= xuất phát-> địa điểm 1+ địa điểm 1-> địa điểm 2+... và ước lượng tính tổng chi phí tại từng địa điểm)

3. Tính năng đã xong

3.1. Đã có API thời tiết

3.2. File excel thống kê chức năng và kết quả hiện tại

3.3.Có Thanh tiện ích -> hiện danh sách gợi ý

3.4.Bắt được thời tiết tại địa điểm được chọn-> được cập nhật liên tục

=> đạt được ?% tiến độ

4.Tiếp tục tiến hành

- Máy ảnh cải thiện thêm (bình thường thì ẩn cam khi chọn mới được hiện ra).

- Chưa có slide báo cáo -> phải có slide(các ý sẽ đưa vào slide)-> cắt gọt và ghi vào slide( mỗi slide không được quá 6 dòng)

- Kiểm tra lại file thu thập thông tin(datalogic-> kiểm tra kỷ để không bị sai xót-> Trinh,Thanh)

5. Khó khăn

- Xử lý API nặng chưa giải quyết được hoàn toàn.

6.Thông báo

- Mỗi dự án chỉ được tối đa 5 thành viên( ưu tiên các sinh viên năm cuối). Những thành viên còn lại sẽ được tiếp tục tham gia các dự án khác

- Cách ngày báo cáo chính thức trước 4 ngày, mỗi ngày phải tập báo cáo lại với thầy Phước